Техническое  задание

Общая часть.

1.1.   Предметом настоящего проведения запроса котировок является проведение  работ  по  уборке  и  санитарной  очистке  территории муниципального  образования  поселок   Тярлево.

1.2.   Общая  площадь  территории    79,000 тыс.м2,  в  том  числе:

-  Усовершенствованное  покрытие    57,964 тыс.м2.

-  Не усовершенствованное  покрытие  2,376 тыс.м2.

-  Газоны      18,660 тыс.м2.

1.3.   Работы  по  предмету  запроса  котировок  производятся  в   соответствии с Адресной  программой  по  уборке  и  санитарной  очистке  территории муниципального образования  поселок   Тярлево  на  2011 год,  утвержденной  Главой   Администрации   Пушкинского  района.

1.4.   Место выполнения работ :    Санкт-Петербург,  Пушкинский район,  территория    Муниципального образования поселок  Тярлево.

1.5.  Сроки выполнения работ:  начало:    с   01.04.2011 г.  по  30.06.2011 г.

1.6.  Сроки  и  периодичность выполнения видов работ, определяется в соответствии  с  Технологическим  регламентом  выполнения  работ  по комплексной  уборке внутриквартальных и дворовых территорий Санкт-Петербурга , входящих в состав земель общего пользования,   утвержденному  Распоряжением  Жилищного  комитета Правительства  Санкт-Петербурга  от  31.03.10 г. №101-р.

1.7.  Источник финансирования:  субвенция  из   бюджета  Санкт-Петербурга

выделенная  бюджету внутригородскому муниципальному образованию поселок Тярлево.

1.8.  Максимальная  цена муниципального контракта: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 00  коп.

Способ  определения цены.

2.1. Стоимость работ в соответствии со статьей  709  ГК  РФ  определяется Исполнителем  путем  составления сметы.  Смета  является  неотъемлемой частью  контракта  и  составляется  в  разрезе  каждого  вида  покрытий.

Порядок составления сметы.

2.2.   Цена  контракта, предложенная  участником  проведения  запроса котировок  должна  быть  обоснованной.

2.3.   Расчет  стоимости  работ производится на основании Предельных нормативов затрат бюджете Санкт-Петеобурга на производство работ по уборке внутриквартальных и дворовых территорий Санкт-Петербурга, входящих  в  состав  земель  общего  пользования,  утвержденных Распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 14.04.10 г. №337-р с учетом коэффициента-дифлятора, видов покрытий площадей территорий, подлежащих уборке, в соответствии с п.1.2. Технического задания, а также с  учетом понижающего коэффициента, который определяется путем соотношения цены контракта к стоимости работ по смете.

Требования к качеству выполненных работ.

3.1  Исполнитель выполняет работы по уборке и санитарной очистке территории

в соответствии с :

- видами, составом работ, периодичностью выполнения работ, видами уборки (механизированной, ручной) предусмотренными Технологическим регламентом выполнения работ по комплексной уборке внутриквартальных и дворовых территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования, утвержденному Распоряжением Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2010 г. №101-р с применением машин и механизмов и другого оборудования, позволяющим выполнить работы с надлежащим качеством и с привлечением квалифицированных трудовых ресурсов

- Приложением №1 к настоящему Техническому заданию.

3.2  Исполнитель  обязан принимать участие в сборе и уточнении информации о территории подлежащей уборке, в частности уточнении видов покрытий, а также видов и количества объектов благоустройства, расположенных на данной территории, для формирования  Паспорта  территории.

Производство  работ.

4.1.     При производстве работ необходимо соблюдать:

-   Правила комплексного благоустройства внутриквартальных территорий СПб, утвержденные приказом Комитета по градостроительству и архитектуре Правительства СПб от  09.11.2004 г. №88.

-   Требования Регламента внешнего благоустройства СПб, утвержденного Распоряжением Администрации СПб от 23.09.02 г. №1784-ра (в ред. Правительства СПб от 22.-2.2007 г. №192) ;

-  Требования действующего законодательства об охране окружающей среды.

-  Санитарные правила и экологические требования, предъявляемые к выполняемым работам;

-  Правила техники безопасности и правила противопожарной безопасности (СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; СНиП 12-04-2—2 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство».)

-  Правила обращения со строительными отходами в СПб, утвержденными Распоряжением Администрации СПБ от15.05.03г. №1112-ра.

-  Правила содержания, охраны и производства работ в зоне зеленых насаждений и положении о порядка возмещения ущерба, нанесенного зеленому фонду Санкт-Петербурга и на территориях, подчиненных Санкт-Петербургу, утвержденные Распоряжением Мера СПб от 15.06.93 г. №442-р.

-  Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170 (п.п. 3.6.,3.7.)

-  Правила уборки, обеспечения читоты и порядка на территории Санкт-Петербурга, утвержденные Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 16.10.2007г. №1334

(в ред.Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 г. №1078);

4.2.   При  производстве работ необходимо:

-  обеспечивать защиту стволов и корней существующих деревьев и кустов от механических повреждений.

-  обеспечивать защиту газонных ограждений, сохранность  цветочных вазонов, ограждений клумб, информационных стендов, дорожных  знаков  и  указателей, ограждений земельных участков  и жилых домов местных жителей.

-  обеспечивать защиту ограждений детских и спортивных площадок.

-  обеспечивать защиту  водозаборных  колонок.

-  обеспечивать своевременный вывоз отходов.

4.3.  При производстве работ руководствоваться  нормами    СНиП   III-10-75

«Благоустройство  территории» и другими нормативными актами.  Исполнитель несет ответственность перед  Заказчиком за допущенные отступления от требований  СНиП и нормативных документов, указанных в п.1.6.  и  п.4.1. настоящего  Технического задания.

Исполнитель насеет ответственность  перед  Заказчиком за причиненный ущерб, указанный  в  п.4.2..

Порядок приемки и сдачи выполненных работ, форма отчетов о выполненных работах.

5.1.    Приемка и сдача выполненных работ производится представителями Исполнителя и

Заказчика  ежемесячно в течении пяти рабочих дней после предъявления Исполнителем акта выполненных работ.

5.2.    При сдаче  Исполнитель предъявляет  Заказчику копии документов, подтверждающих факт утилизации отходов;

5.3.   В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ из-за несоответствия результатов работы условиям, оговоренным в Контракте, в течении 2-х дней составляется двухсторонний акт, а в случае неявки или не подписания Исполнителем – односторонним актом с последующим предоставлением  Исполнителю, с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Все устранения выявленных недоработок производятся без дополнительной оплаты.

В  течении  всего срока выполнения работ проверка выполненных работ производится представителями обеих сторон не менее двух раз в неделю, а в экстренных случаях

( поступление  жалобы, погодные условия )  ежедневно.

В случае мотивированного отказа  Заказчика от приемки выполненных работ из-за не соответствия условиям, оговоренным в техническом задании и муниципальном контракте,

в частности при некачественном лил неполном выполнении работ, Исполнитель обязан выполнить весь комплекс работ качественно и незамедлительно.

В случае не выполнения полного состава работ по определенному виду покрытия в акт выполненных работ по данному виду покрытий стоимость работ не включаются и Заказчиком не оплачиваются.

5.4.  Оплата  за  выполненные работы производится по безналичному расчету.

5.5.  Расчет  за  выполненные работы производятся ежемесячно, на основании подписанных актов выполнения работ (Форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) и счетов- фактур, предъявленных Исполнителем.

5.6.  Авансирование не предусмотрено.

Приложение  №1.

СОСТАВ, ВИДЫ РАБОТ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ.

Зимний период : с 01.04.2011 года  по  15.04.2011 года.

Летний  период : с 16.04.2011 года  по   30.06.2011 года.

| № пп | Вид уборочных работ | Виды территории |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усовершенствованное покрытие | Неусовершенствованное покрытие | Газоны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Ручная уборка (количество раз за период) |
| 1. | Подметание свежевыпавшего снега высотой до 2см. |  |  | ___ |
| 2. | Подметание свежевыпавшего снега высотой свыше 2см. |  |  | ____ |
| 3. | Сдвигание свежевыпавшего снега высотой свыше 2 см.(в т.ч. с детских Игровых и спортивных площадок) |  |  |  |
| 4. | Формирование валов и куч |  |  |  |
| 5. | Подборка после механизированной уборки |  |  |  |
| 6. | Очистка территорий с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега и снежно-ледяных образований |  |  |  |
| 7. | Посыпка территорий песком или смесью песка с хлоридами |  |  |  |
| 8. | Очистка территории от наледи и льда после посыпки смесью песка с хлоридами |  |  |  |
| 9. | Очистка территории от наледи и льда при наступлении положительных температур наружного воздуха | Ежемесячно при наступлении положительных температур наружного воздуха, но не менее 10 раз за весь зимний период | Ежемесячно при наступлении положительных температур наружного воздуха, но не менее 10 раз за весь зимний период | ______ |
| 10. 11. | Погрузка и вывоз снега Уборка контейнерных площадок | 04.02.2011г. и 15.03.2011г. | ________ | ______ |
| 12. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки (ежедневно) |  | ______ |
| 13. | Промывка урн при положительных температурах наружного воздуха. | Ежемесячно при наступлении положительных температур наружного воздуха, но не менее 5 раз за весь зимний период |
| 2. Механизированная уборка (количество раз за период) |
| 1. | Подметание свежевыпавшего снега высотой до 2 см. |  |  |  |
| 2. | Подметание свежевыпавшего снега высотой свыше 2 см. | Через 1 час в период снегопада | Через 3 часа в период снегопада | _____ |