к Постановлению главы

местной администрации

муниципального образования

 поселок Тярлево

от 28.10.2021 № 25

в редакции постановления

от 04.05.2022 № 10

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Участие в реализации мер по**

**профилактике дорожно - транспортного травматизма**

**на территории муниципального**

образования, включая размещение, содержание и ремонт

искусственных неровностей на внутриквартальных проездах» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Участие в реализации мер по профилактике дорожно - транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах |
| Основание разработки Программы (наименование, номер и дата соответствующего нормативного акта) | 1)  Конституция Российской Федерации 2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»3) Закон РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;4) Бюджетный кодекс Российской Федерации5) Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-796) Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Тярлево7) Постановление местной администрации внутригородского муниципального образования поселок Тярлево от 18.12.2019 № 49 об утверждении Положения «Об участии в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Тярлево, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах» |
| Заказчик | Местная администрация муниципального образования поселок Тярлево |
| Ответственные разработчики Программы | Местная администрация муниципального образования поселок Тярлево |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: создать условия для формирования у жителей посёлка культуры безопасной жизнедеятельности как участника дорожного движения. Целевые параметры правил безопасного поведения на улицах и дорогах:- относиться к правилам дорожного движения как к важной общественной ценности;- владеть методами предупреждения ДТП и оказания первой помощи пострадавшим при ДТП;- владеть навыками безопасного поведения на улицах и дорогах.Задачи Программы:- выработка у жителей посёлка поведенческих стереотипов, способствующих самосохранению в условиях дорожной ситуации;- формирование устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного движения;- привитие культуры безопасного поведения на дорогах;- формирование уважительного отношения к законам дороги, осознания объективной целесообразности действующих правил и требований дорожного движения;- поддерживать у родителей устойчивый интерес к безопасности детей как участников дорожного движения. |
| Целевые индикаторы и показатели | Количество проведённых мероприятий: в соответствии с планом. Количество жителей, участвующих в мероприятиях. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов |
| Перечень основных мероприятий Программы | Перечень основных мероприятий настоящей Программы с указанием объемов финансирования и исполнителей представлен в Разделе IV  |
| Объемы и источники финансирования  | Бюджет муниципального образования поселок Тярлево на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, общие затраты на реализацию программы составляют:1) На 2022 год **- 130,6 тыс. руб.** 2) На 2023 год **- 135,9 тыс. руб.** 3) На 2024 год - **141,4 тыс. руб.** **КБК 990 0113 0920403000 244 346****КБК 990 0707 0920403000 244 346****КБК 990 0707 0920403000 244 226****КБК 990 0409 0920403000 244 225****КБК 990 0409 0920403000 244 226**Объем финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования всех мероприятий программы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Повышение правовой культуры участников дорожного движения;Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.Привитие устойчивых навыков по соблюдению правил дорожного движения; уважительного отношения к правилам дорожного движения, осознания объективной целесообразности действующих правил и требований дорожного движения; культуры безопасного поведения на дорогах. |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией программы осуществляется главой местной администрации муниципального образования поселок Тярлево.  |
| Ответственный исполнитель | Глава местной администрации  |

**ВВЕДЕНИЕ**

Муниципальная программа **«Участие в реализации мер по профилактике дорожно - транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах»** разработана в соответствии с:

- Конституцией РФ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

- Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Тярлево;

- Постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования поселок Тярлево от 18.12.2019 № 49 об утверждении Положения «Об участии в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Тярлево, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах».

Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения **Участие в реализации мер по профилактике дорожно - транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах.**

Заказчиком Программы является местная администрация муниципального образования поселок Тярлево.

Программа рассчитана на реализацию в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов.

Программа разрабатывалась местной администрацией муниципального образования поселок Тярлево.

**Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом**

Проблемой, определяющей необходимость разработки Программы, является потребность участия в деятельности по профилактике дорожно - транспортного травматизма на территории муниципального образования посёлок Тярлево в связи с возрастающей мобильностью населения и увеличением перевозок личным транспортом, необходимостью выработки у жителей муниципального образования поведенческих стереотипов, способствующих самосохранению в условиях дорожной ситуации, формированию устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного движения, привитию культуры безопасного поведения на дорогах, поддержанию у родителей устойчивого интереса к безопасности детей как участников дорожного движения.

Предусмотренные данной Программой мероприятия направлены на различные социальные категории населения, проживающего на территории муниципального образования.

Программно-целевой подход необходим для того, чтобы сконцентрировать в рамках программы имеющиеся ресурсы на решение ключевых проблем, обеспечить сбалансированность и последовательность решения стоящих задач.

**Раздел II. Цели и задачи Программы**

Муниципальная программа «**Участие в реализации мер по профилактике дорожно - транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах**» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов ориентирована на все социальные слои населения муниципального образования поселок Тярлево.

Основными целями и задачами Программы являются:

- Цель Программы: создать условия для формирования у жителей посёлка культуры безопасной жизнедеятельности как участника дорожного движения.

Целевые параметры правил безопасного поведения на улицах и дорогах:

- относиться к правилам дорожного движения как к важной общественной ценности;

- владеть методами предупреждения ДТП и оказания первой помощи пострадавшим при ДТП;

- владеть навыками безопасного поведения на улицах и дорогах.

Задачи Программы:

- выработка у жителей посёлка поведенческих стереотипов, способствующих самосохранению в условиях дорожной ситуации;

- формирование устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного движения;

- привитие культуры безопасного поведения на дорогах;

- формирование уважительного отношения к законам дороги, осознания объективной целесообразности действующих правил и требований дорожного движения;

- поддерживать у родителей устойчивый интерес к безопасности детей как участников

дорожного движения.

**Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы**

Программа реализуется в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов.

**Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы,**

**ресурсное обеспечение программы**

Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, в 2022 году составит **130,6 тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Перечень мероприятий | Ед. измерения | Количество | Срок исполнения в 2022 году | Объем финансирования | Ответственный исполнитель |
| Цена за единицу, руб. | Сумма, тыс.руб. |
| 1 | Размещение на стендах муниципального образования информации о безопасности дорожного движения | услуга |  2 | В течение года,по мере необходимости обновления материалов | Без финансирования | Без финансирования | Глава местной администрации |
| 2 | Размещение на официальном сайте муниципального образования и в периодическом печатном издании «Тярлевский Вестник» информации по профилактике дорожно - транспортного травматизма | услуга |  2 | 3 квартал  | Без финансирования | Без финансирования | Глава местной администрации |
| 3 | Беседы с родителями на тему: о необходимости использования в автомобилях детских удерживающих устройств | услуга |  1 | 1 квартал  | Без финансирования | Без финансирования | Глава местной администрации  |
| 4 | Беседы с родителями на тему: роль семьи в профилактике детского дорожного травматизма | услуга |  1 | 2 квартал | Без финансирования | Без финансирования | Глава местной администрации |
| 5 | Беседы с детьми на тему: безопасность при переходе проезжей части | услуга |  1 | 3 квартал  | Без финансирования | Без финансирования | Глава местной администрации |
| 6 | Беседы с детьми на тему: безопасность при езде на велосипеде | услуга |  1 | 3 квартал  | Без финансирования | Без финансирования | Глава местной администрации |
| 7 | Изготовление печатной продукции на тему профилактики дорожно-транспортного травматизма | штук | 100 | 2-3 квартал  | 145,60 | 14,6 | Глава местной администрации |
| 8 | Проведение интерактивной тематической программы по профилактике дорожного травматизма для детей дошкольного возраста | услуга | 1 | 2-3 квартал | 14000,00 | 14,0 | Глава местной администрации |
| 9 | Совместные занятия детей и родителей на площадке «Азбука безопасности дорожного движения» Тярлево, ул. Садовая | услуга |  2 | В течение года | Без финансирования | Без финансирования | Глава местной администрации |
| 10 | Составление сметы на окраску искусственных неровностей | услуга | 1 | 2 квартал | 100,00 | 0,1 | Глава местной администрации |
| 11 | Ремонт искусственных неровностей | работа |  1 | 2 квартал  | 101900.00 | 101,9 | Глава местной администрации |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 130,6 |  |

Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, в 2023 году составит **135,9 тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Перечень мероприятий | Ед. измерения | Количество | Срок исполнения в 2023 году | Объем финансирования | Ответственный исполнитель |
| Цена за единицу, руб. | Сумма, тыс.руб. |
| 1 | Размещение на стендах муниципального образования информации о безопасности дорожного движения | услуга |  2 | В течение года,по мере необходимости обновления материалов | Без финансирования | Без финансирования | Глава местной администрации |
| 2 | Размещение на официальном сайте муниципального образования и в периодическом печатном издании «Тярлевский Вестник» информации по профилактике дорожно - транспортного травматизма | услуга |  2 | 3 квартал  | Без финансирования | Без финансирования | Глава местной администрации |
| 3 | Беседы с родителями на тему: о необходимости использования в автомобилях детских удерживающих устройств | услуга |  1 | 1 квартал  | Без финансирования | Без финансирования | Глава местной администрации  |
| 4 | Беседы с родителями на тему: роль семьи в профилактике детского дорожного травматизма | услуга |  1 | 2 квартал | Без финансирования | Без финансирования | Глава местной администрации |
| 5 | Беседы с детьми на тему: безопасность при переходе проезжей части | услуга |  1 | 3 квартал  | Без финансирования | Без финансирования | Глава местной администрации |
| 6 | Беседы с детьми на тему: безопасность при езде на велосипеде | услуга |  1 | 3 квартал  | Без финансирования | Без финансирования | Глава местной администрации |
| 7 | Изготовление печатной продукции на тему профилактики дорожно-транспортного травматизма | штук | 100 | 2-3 квартал  | 151,42 | 15,2 | Глава местной администрации |
| 8 | Проведение интерактивной тематической программы по профилактике дорожного травматизма для детей дошкольного возраста | услуга | 1 | 2-3 квартал | 14560,00 | 14,6 | Глава местной администрации |
| 9 | Совместные занятия детей и родителей на площадке «Азбука безопасности дорожного движения» Тярлево, ул. Садовая | услуга |  2 | В течение года | Без финансирования | Без финансирования | Глава местной администрации |
| 10 | Ремонт искусственных неровностей | работа |  1 | 2 квартал  | 106080,00 | 106,1 | Глава местной администрации |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 135,9 |  |

Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, в 2024 году составит **141,4 тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Перечень мероприятий | Ед. измерения | Количество | Срок исполнения в 2024 году | Объем финансирования | Ответственный исполнитель |
| Цена за единицу, руб. | Сумма, тыс.руб. |
| 1 | Размещение на стендах муниципального образования информации о безопасности дорожного движения | услуга |  2 | В течение года,по мере необходимости обновления материалов | Без финансирования | Без финансирования | Глава местной администрации |
| 2 | Размещение на официальном сайте муниципального образования и в периодическом печатном издании «Тярлевский Вестник» информации по профилактике дорожно - транспортного травматизма | услуга |  2 | 3 квартал  | Без финансирования | Без финансирования | Глава местной администрации |
| 3 | Беседы с родителями на тему: о необходимости использования в автомобилях детских удерживающих устройств | услуга |  1 | 1 квартал  | Без финансирования | Без финансирования | Глава местной администрации  |
| 4 | Беседы с родителями на тему: роль семьи в профилактике детского дорожного травматизма | услуга |  1 | 2 квартал | Без финансирования | Без финансирования | Глава местной администрации |
| 5 | Беседы с детьми на тему: безопасность при переходе проезжей части | услуга |  1 | 3 квартал  | Без финансирования | Без финансирования | Глава местной администрации |
| 6 | Беседы с детьми на тему: безопасность при езде на велосипеде | услуга |  1 | 3 квартал  | Без финансирования | Без финансирования | Глава местной администрации |
| 7 | Изготовление печатной продукции на тему профилактики дорожно-транспортного травматизма | штук | 100 | 2-3 квартал  | 157,48 | 15,8 | Глава местной администрации |
| 8 | Проведение интерактивной тематической программы по профилактике дорожного травматизма для детей дошкольного возраста | услуга | 1 | 2-3 квартал | 15142,40 | 15,2 | Глава местной администрации |
| 9 | Совместные занятия детей и родителей на площадке «Азбука безопасности дорожного движения» Тярлево, ул. Садовая | услуга |  2 | В течение года | Без финансирования | Без финансирования | Глава местной администрации |
| 10 | Ремонт искусственных неровностей | работа |  1 | 2 квартал  | 110323,20 | 110,4 | Глава местной администрации |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 141,4 |  |

**Раздел V. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и проведения мероприятий программы.

**Раздел VI. Ожидаемые конечные результаты Программы**

Количество проведённых мероприятий: в соответствии с планом, количество жителей, участвующих в мероприятиях не менее 100 человек.

Повышение правовой культуры участников дорожного движения; предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма; привитие устойчивых навыков по соблюдению правил дорожного движения; уважительного отношения к правилам дорожного движения, осознания объективной целесообразности действующих правил и требований дорожного движения; культуры безопасного поведения на дорогах.

**Раздел VII. Система контроля за реализацией Программы**

 Контроль за реализацией программы осуществляется главой местной администрации муниципального образования поселок Тярлево.

**Раздел VIII. Оценка эффективности реализации программы**

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с Постановлением главы местной администрации от 14.09.2021 № 21 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Тярлево».

**Глава местной администрации Николаев А.О.**

**Главный бухгалтер Марцулевич Н.И.**