УТВЕРЖДАЮ

Глава Местной Администрации

Муниципального образования

поселок Тярлево

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.И. Долгов «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.

**Программа действий**

**оказания помощи всем категориям инвалидов и МГН в преодолении барьеров доступа к учреждению и получению всех видов имеющихся услуг   
в ОМСУ поселок Тярлево , расположенного на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга**

**Планируемые ОМСУ пос. Тярлево действия для устранения барьеров, препятствующих доступ к входной зоне:**

- оборудование кнопкой вызова (звонок);

- выделение цветом ступеней;

- закрепление приказом учреждения сотрудников (посредников), ответственных   
 за оказание помощи;

- инструктаж сотрудников учреждения по вопросу обеспечения доступности   
 для инвалидов учреждения.

**Планируемые действия для устранения барьеров, препятствующих доступность пути движения внутри здания:**

- текстовое дублирование звуковой информации;

- закрепление приказом учреждения сотрудников (посредников), ответственных за оказание помощи.

**Планируемые действия для устранения барьеров, препятствующих доступность предоставляемых услуг (зона обслуживания)**

- текстовое дублирование звуковой информации,

- закрепление приказом учреждения сотрудников (посредников), ответственных за оказание помощи.

**Планируемые действия для устранения барьеров, препятствующих доступность санитарной кабины (при необходимости)**

- закрепление приказом учреждения сотрудников (посредников), ответственных за оказание помощи.

Приложение № 1

**План мероприятий (полный перечень работ на период с 2016 года по 2021 год)**

**по оборудованию учреждения (зданий) средствами доступа для инвалидов и маломобильных групп населения   
 ОМСУ поселок Тярлево Пушкинского района Санкт-Петербурга**

**(наименование учреждения)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ОСИ | | Адрес объекта | № пункта  Анкеты | Наименование мероприятия в соответствии с пунктом Анкеты и необходимостью созданий условий доступности  для МГН зон ОСИ | Виды ремонта ОСИ, виды других работ | Сроки исполнения мероприятий | Затраты на выполнение мероприятий, тыс. руб.  (с учетом имеющегося финансирования) | Источник финансирования | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ |
| 1 | 2 | | 3 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | |
|  | Муниципальный Совет муниципального образования поселок Тярлево | | СПб, пос. Тярлево, ул. Новая, д. 1 |  | Нанесение контрастных полос перед первой и последней ступенями лестницы |  | 01.09.2016 | 1000,00 | Спонсорская помощь | Глава МА МО пос. Тярлево Долгов А.И. | Доступен полностью избирательно |
|  | Обозначение мест для парковки автомобилей инвалидов спец. знаками |  | выполнено |  | - |
|  |  | Текстовое дублирование звуковой информации |  | 01.09.2016 |  | Спонсорская помощь |
|  |  | Предоставление услуг дистанционно (эл. почта, почта РФ, через официальный сайт ОМСУ пос. Тярлево, телефон) |  | выполнено |  | - |
|  |  | |  |  | оборудование кнопкой вызова (звонок); |  | 01.09.2016 |  | Спонсорская помощь |

Примечание

\* в соответствии с п. 7.1.2. СП 59.13330.2012 при реконструкции, капитальном ремонте и приспособлении существующих зданий для МГН в проекте должны быть предусмотрены доступность и удобства для МГН.:

1. **вариант "А" (универсальный проект)** - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно - общих путей движения и мест обслуживания - не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания;
2. В графе 6 указываются виды работ по адаптации (капитальный ремонт, реконструкция, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР), в рамках, которых осуществляются мероприятия из графы 5
3. В графе 11 указывается ожидаемый результат состояния доступности ОСИ (вариант »А») в соответствии с системой оценки доступности ОСИ в подсистеме «Доступная среда» АИС «ЭСРН»: доступен полностью всем, доступен полностью избирательно (по категориям инвалидов), доступен частично всем, доступен частично избирательно (по категориям инвалидов), недоступен.

Приложение № 2

**План неотложных мероприятий**

**для предоставления услуг инвалидам и маломобильным группам населения**

**учреждения ОМСУ поселок Тярлево Пушкинского района Санкт-Петербурга**

**(наименование учреждения)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ОСИ | Адрес объекта | Наименование пункта  Порядка | Вид мероприятия | Сроки  исполнения мероприятий | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О. ответственного,  № и дата приказа) | Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | | 9 | 11 |
| 1 | Наименование учреждения |  | **Входная зона** | оборудование кнопкой вызова (звонок);  - выделение цветом ступеней;  - закрепление ответственных сотрудников (приказ учреждения, инструктаж сотрудников) | 01.09.2016 |  | ОСИ и имеющиеся услуги доступны   по варианту «Б» всем категориям инвалидов |
| **Пути движения**  **внутри здания** | - текстовое дублирование звуковой информации;  - закрепление ответственных сотрудников (приказ учреждения, инструктаж сотрудников) | 01.09.2016 |  |
| **Зона обслуживания** | - текстовое дублирование звуковой информации (использование монитора компьютера для приема МГН)  - закрепление ответственных сотрудников (приказ учреждения, инструктаж сотрудников) | выполнено |  |
| **Санитарная  кабина** | -закрепление ответственных сотрудников (приказ учреждения, инструктаж сотрудников) | выполнено |  |

Примечание

\* в соответствии с СП 59.13330.2012 **вариант "Б" (разумное приспособление**) - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, **приспособленных** для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании.

\*\* Руководителем учреждения приказом по учреждению назначаются сотрудники (посредники), ответственные за оказание инвалидам и маломобильным группам различных видов помощи с учетом вида деятельности учреждения и предоставляемых видов услуг. Руководителем учреждения также прописывается Порядок действий оказания помощи инвалидам и МГН в преодолении барьеров доступа

к учреждению и получению всех видов имеющихся услуг.